1. Resumen Ejecutivo

Breve descripción del proyecto, objetivos principales y resultado general.

Ejemplo:
El proyecto “Migración al nuevo sistema ERP” tuvo como objetivo modernizar la infraestructura financiera de la empresa mediante la implementación del sistema SAP S/4HANA. El proyecto inició el 01/03/2024 y finalizó el 30/06/2025, cumpliendo los objetivos establecidos en alcance, tiempo y presupuesto.

2. Cumplimiento de Objetivos

| Objetivo | Resultado Esperado | Resultado Obtenido | Estado (Cumplido / Parcial / No Cumplido) |
| --- | --- | --- | --- |
| Ej. Migrar todos los módulos ERP | Todos los módulos activos | Módulos activos, excepto RRHH | Parcial |

3. Entregables Finales Aprobados

Lista de los entregables del proyecto que han sido validados y aceptados formalmente.

| Entregable | Fecha de Entrega | Aprobado por | Comentarios |
| --- | --- | --- | --- |
| Manual del Usuario | 15/06/2025 | Líder de Soporte | Aceptado sin observaciones |

4. Aceptación Formal del Cliente/Usuario Final

Declaro que el proyecto ha sido completado de acuerdo con los requerimientos establecidos y que los entregables cumplen con los criterios de aceptación definidos.

Firma Cliente/Usuario Final: ____________________
Nombre: [Nombre completo]
Fecha: [dd/mm/aaaa]

5. Lecciones Aprendidas

Resumen de las principales lecciones del proyecto, para mejorar futuros proyectos.

| Área | Lección Aprendida | Recomendación |
| --- | --- | --- |
| Gestión del Alcance | Cambios frecuentes no documentados afectaron la planificación | Formalizar todo cambio con una solicitud escrita |

6. Pendientes y Recomendaciones

Elementos no concluidos, transferencias a operaciones o soporte.

| Elemento | Acción Recomendada | Responsable | Fecha de Seguimiento |
| --- | --- | --- | --- |
| Módulo de RRHH | Completar implementación | Equipo de TI | 30/07/2025 |

8. Firmas de Aprobación

| Rol | Nombre | Firma | Fecha |
| --- | --- | --- | --- |
| Patrocinador | [Nombre] | ____________________ | [dd/mm/aaaa] |
| Gerente del Proyecto | [Nombre] | ____________________ | [dd/mm/aaaa] |
| Líder Técnico / Cliente | [Nombre] | ____________________ | [dd/mm/aaaa] |